- Tabel 1. Perbandingan Usulan Kegiatan Rencana Untuk Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2025

| No. | Usulan Kegiatan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | Realisasi |
| 1. | Pembangunan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo | Rehabilitas Dan Pemeliharaan Lanjutan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo | Kegiatan tersebut masih berstatus lanjutan,Progres diperkirakan 70%. |
| 2. | Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Rehab Dan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) | Kegiatan tersebut masih membutuhkan perbaikan progres sekitar 80%. |
| 3. | Pembangunan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo | Rehab Dan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo | Kegiatan tersebut masih berlanjut tahun berikutnya progres sekitar 60 %. |
| 4. | Pemeliharaan Kantor Desa Dsn. Kalisogo | Rehab Kantor Desa Dsn. Kalisogo | Kegiatan tahun 2025 masih tahap rehabilitas progres 70% |
| 5. | Pembangunan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Kalisogo | Pembanguna Lanjutan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Kalisogo | Kegiatan tersebut masih berlanjut tahun berikutnya progres sekitar 55 %. |
| 6. | Pembangunan Jembatan Dsn. kalisogo | Rehabilitas Jembatan Dsn. kalisogo | Kegiatan tahun berikutnya progres sekitar 65 %. |
| 7. | Pembangunan Infrastruktur Jalan Berlubang RT. 004 Dsn. Kalisogo | Rehab Infrastruktur Jalan Berlubang RT. 004 Dsn. Kalisogo | Kegiatan masih perlu perbaikan tahun berikutnya progres sekitar 80%. |
| 8. | Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) RW.003 Dsn. Bangunrejo | Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Lanjutan RW.003 Dsn. Bangunrejo | Kegiatan tersebut masih berstatus lanjutan,Progres diperkirakan 70%. |

Sumber : RKPDes Tambak Kalisogo Tahun 2024-2025